云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目

施工招标文件

招	标	人：云浮美神养殖有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章） 招标代理机构: 广东晓君项目管理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

2022年8月

目 录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（综合评估法）	32

第四章 合同条款及格式	40

第五章	工程清单（另 册）	82

第六章	图 纸（另 册）	82

第七章	投标文件格式	83

否决投标条款一览表

声明：以下所列条款为本招标文件的否决投标条款一览表内容，投标人应自行仔细阅读，自行查阅对应条款，否则责任自负。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1的要求 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.2.3的要求 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.4.1的要求 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.7.3的要求 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.7.4的要求 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.7.5的要求 |
| 5.3 | 建设工程招标现场提交资料 登记表 | 详见“第二章投标人须知”中正文5.3的要求 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中评标办法前附表2.1.1形式评审标准的要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中评标办法前附表2.1.2资格评审标准的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中评标办法前附表2.1.3响应性评审标准的要求 |
| 3.1.1 | 评标程序 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中“3.评审程序”中的3.1.1的要求 |
| 3.1.2 | 评标程序 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中“3.评审程序”中的3.1.2的要求 |
| 3.1.3 | 评标程序 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中“3.评审程序”中的3.1.3的要求 |
| 3.1.4 | 评标程序 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中“3.评审程序”中的3.1.4的要求 |
| 3.1.5 | 评标程序 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中“3.评审程序”中的3.1.5的要求 |

# 第一章 招标公告

云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目招标公告

- 招标条件

本招标项目云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目已由云浮美神养殖有限公司批准建设，项目业主为云浮美神养殖有限公司，资金来源通过自有资金方式并已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

  - 工程名称：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目

  - 建设地点：云浮市云安区高村镇清水村南蛇坑。

  - 建设内容及规模：建设一幢 6 层繁殖楼，建筑面积31927.24平方米。本项目招标控制价为¥23,216,813.21元。

  - 计划工期：120个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。

  - 招标范围：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目，具体工程项目内容按工程量清单及施工图纸。

  - 工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

- 投标人资格要求

3.1投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人须具有独立法人资格及有效营业执照，具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且处于有效期内。

3.3投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。

3.4投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

3.5投标人近3年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不得发生以下情况：①在处罚有效期内的重大工程质量问题，或在处罚有效期内的重大安全事故，或在处罚有效期内的围标串标，或在处罚有效期内的骗取中标，或在处罚有效期内的提供虚假投标材料，或在处罚有效期内的严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。【特别提示：投标人无论在何地受到处罚，只要在处罚期内，投标人如被查实有以上违法违纪行为的，除投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，并不予退还本项目的投标保证金】。

3.6本次招标不接受联合体投标。

- 招标文件及有关资料的获取

  - 各潜在投标人，自本项目招标公告发布后可在广东晓君项目管理有限公司网站或云浮市公共资源交易服务平台免费下载招标文件及其答疑文件等附件，本项目工程量清单及施工图纸须在报名时获取。

  - 各潜在投标人，于2022年8月23日-2022年8月29日（仅限工作日时间接受报名：上午08:00-11:30;下午14：30-17:30，北京时间）到云浮市云城区城中路110号三楼广东晓君项目管理有限公司现场参加报名并提供以下资料：

- 4.2.1营业执照复印件

- 4.2.2法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件

4.2.3法定代表人委托授权书原件及被授权人身份证复印件（如有）

（以上提交的文件均需盖公章，招标代理机构只接受提供完整报名资料的供应商的报名，参加报名的供应商方可投标。供应商获取了报名资格并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）

  - 支付招标文件工本费500元，售后不退。

- 投标文件的递交

5.1递交投标文件时间：2022年9月13日上午08：00-08：30（北京时间）

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年9月13日上午08：30（北京时间），地点为广东晓君项目管理有限公司（地址：云浮市云城区城中路110号三楼）。

5.3开标时间： 2022年9月13日上午08：30（北京时间）

5.4逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人

将予以拒收。

- 发布公告的媒介

本次招标公告在广东晓君项目管理有限公司网站、云浮市公共资源交易服务平台上发布。

- 温馨提示

  - 请各投标人严格按照中央、省市关于做好新型冠状病毒感染的肺炎（下文简称“新冠肺炎”）疫情防控部署相关的防控工作文件等相关通知严格执行。

  - 由于测温和登记通道排队人数可能较多，请各相关人员务必做好形势评估，建议提前半个小时以上到达现场。体温检测和信息登记时间不计入开标评标签到时间。

- 联系方式

招标人：云浮美神养殖有限公司

联系人：李主任

联系电话：15016696096

监（管）督机构：云浮美神养殖有限公司

联系电话：15016696096

招标代理机构：广东晓君项目管理有限公司

联系人：邓工

联系电话：0766-8399669

发布日期：2022年8月22日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：云浮美神养殖有限公司 联系人：李主任 联系电话：15016696096 |  |
| 1.1.3 | 招标代机构 | 招标代理机构：广东晓君项目管理有限公司 联系人：邓工 联系电话：0766-8399669 |  |
| 1.1.4 | 工程名称 | 云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目 |  |
| 1.1.5 | 项目编号 | GDXJ2022GGK3037 |  |
| 1.1.6 | 建设地点 | 云浮市云安区高村镇清水村南蛇坑 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 由招标人通过自有资金方式解决 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 建设一幢 6 层繁殖楼，建筑面积31927.24平方米。本项目招标控制价为¥23,216,813.21元。 |  |
| 1.32 | 计划工期 | 计划工期：120个日历天 具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 |  |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、能力和信誉 | 1.资质条件：投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2.财务要求：/ 3.业绩要求：/ 4.信誉要求：/ - 其他要求： 5.1投标人须具有独立法人资格及有效营业执照，具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且处于有效期内。 5.2投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。 5.3投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。 5.4投标人近3年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不得发生以下情况：①在处罚有效期内的重大工程质量问题，或在处罚有效期内的重大安全事故，或在处罚有效期内的围标串标，或在处罚有效期内的骗取中标，或在处罚有效期内的提供虚假投标材料，或在处罚有效期内的严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。【特别提示：投标人无论在何地受到处罚，只要在处罚期内，投标人如被查实有以上违法违纪行为的，除投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，并不予退还本项目的投标保证金】。 - 5.5本次招标不接受联合体投标。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求：按招标文件要求 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勤时间： 踏勤集中地点： |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日 10 天前 |  |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清时 间 | 递交投标文件截止之日 15 天前 |  |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求：经招标人批准的非关键、非主体的专业工程分包金额要求不超过合同总价的30% 对分包人的资质要求：具备相应专业资质和能力 |  |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：除评标办法中形式评审、 资格评审、响应性评审标准外的细微偏差或偏离。 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 在规定时间发出的补充通知和补充答疑文件等 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日10天前 |  |
| 2.2.2 | 投标文件提交截止时间 | 2022年9月13日08时30分 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认到招标 文件澄清的时间 | 投标人自行到广东晓君项目管理有限公司网站或云浮市公共资源交易服务平台下载，网站发布当日视为投标人确认收到。 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行到广东晓君项目管理有限公司网站或云浮市公共资源交易服务平台，网站发布当日视为投标人确认收到。 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 评标过程中，评标委员会要求投标单位提供的相关澄清补充资料。 |  |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 最高限价（招标控制价）为:¥23,216,813.21元 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日计起） |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | - 投标保证金的金额：¥300,000.00（大写：人民币叁拾万元整）。 - 缴纳时间:2022年 9 月 13 日 08 时 30 分前(以到账时间为准)。 - 缴纳方式(可采用如下任一方式): 方式一：银行转账。由广东晓君招标采购代理有限公司代收退本项目采取银行转账方式提交的投标担保。具体缴纳要求如下:①投标担保不采用直接存款或缴纳现金的方式，必须从投标人基本账户按要求转出，转账单(或电汇单)注明“云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目投标保证金”字样(如转账单的备注内容有字数限制，可缩写)。②保证金收款人：广东晓君招标采购代理有限公司；账号：80020000016237241；开户银行：广东云浮农村商业银行股份有限公司高峰支行；财务联系人：黄小姐；财务联系电话：0766-8399668。③投标时提供时带开户许可证或银行出具基本账户证明的复印件、银行转账单回执。 - 方式二：投标保函。开具保函的银行、担保公司须符合《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中。投标保函须为无条件且不可撤销，有效期不得少于投标文件的有效期。投标文件中提交投标保函的复印件，并作为其投标文件的组成部分。投标保函原件须在投标截止前单独密封与投标文件一起递交给招标代理或招标人。 - 方式三：保证保险。提供保证保险的保险公司、担保公司须符合《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中。保证保险不得为一般保证保险，须为无条件见索即付类型保证保险且不可撤销，有效期不得少于投标文件的有效期。投标文件中提交投标保证保险的复印件，并作为其投标文件的组成部分。投标保证保险原件须在投标截止前单独密封与投标文件一起递交给招标代理或招标人。 - 开标时由招标代理确认采用方式一递交的投标担保的投标人的投标保证金已按时到账，不按要求到账的其投标文件不予评审，退还时按投标人名称与转出账户退还。由招标代理或招标人宣布采用方式二或方式三递交投标担保的接受情况，未递交或未于投标截止时间前递交的其投标文件不予评审。 - 投标人以投标保函或保证保险进行投标担保的，如出现招标文件“第二章投标人须知”中正文第3.4.4条规定的行为，招标人有权向投标人提供担保单位提出与担保金额等额的索赔，投标人不得有异议。 - 对方式一的投标保证金，招标代理机构在中标通知书发出之日起5日内将投标保证金无息退回中标候选人以外的投标人。招标人应在发出中标通知书起30日内和中标人签订合同，中标人应于书面合同签订后3日内递交一份合同原件至招标代理机构备案。招标代理如在30日内未收到中标人的合同，无特殊情况的，招标代理机构将在30日期满5个工作日内原路退还候选人及中标人保证金。 - 7.对方式二、方式三的投标担保，由招标人保管投标担保原件。 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / | 。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / | 。 |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年要求 | / | 。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 允许 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | - 所有投文件密封包装袋（盒箱）的封面应加盖公章，由法定代表人或其授权代理人签名或盖章。 - 投标文件内容按格式本身要求签名盖章，否则视为无效标。 - 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章、或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1、投标人提交的线下投文件共1包，具体如下: 书面投标文件: 1份正本、5份副本。 电子文件:1份(即U盘1个，内含有书面投标文件正本按要求签字盖章后的PDF格式扫描件,以及使用工程造价计价软件编制的电子商务部分，内容不得进行任何删减)。 注:副本可以是正本按要求签字盖章后的复印件,但必须清晰可辨；当副本与正本不致时以正本为准。 |  |
| 3.7.5 | 装订要求 | 线下投标文件装订要求: 1、A4白纸，左侧装订，文件装订应牢固，不得使用活页夹。全部书面投标文件分别装订成一册正本，五册副本(各部分施工投标文件一起装订)；电子投标文件独立包装进袋(外贴封面、盖章)，再与全部书面投标文件密封进同一个包装袋内。 2、投标人应将所有的投标文件及其附件密封进一个包装袋(盒、箱)内，不得分散置(拆封前需查验的资料除外)，不得在开标拆封前启封。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 文件包装袋（盒、箱）封面 投标文件外封套（标签样式）： 施工投标文件 工程名称：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目 项目编号：GDXJ2022GGK3037 招标人：云浮美神养殖有限公司 （ 年 月 日上午 时 分开标，此时间以前不得开封） 投标人： （盖章） 法定代表人（或授权委托人）： （签字或盖章） 通讯地址： 邮政编码： |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | - 投标文件递交地点：广东晓君项目管理有限公司（地址：云浮市云城区城中路 110 号三楼）。 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：广东晓君项目管理有限公司（地址：云浮市云城区城中路 110 号三楼） |  |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序： 1.开标由招标人(或其委托的招标代理机构)主持，邀请所有投标人参加。参加开标员应签到以证明其出席开标会。 2.招标代理机构按招标文件时间规定，宣布投标截止,停止接收投文件。招标代理机构工作人员封闭开标现场，除工作人员外，各投标人代表等人员只出不入。所有参加开标人员通讯工具均交由招标代理机构代管，开标结束后领回。确需打电话的应经招标代理机构批准，且指定录音电话打出。招标人代表、招标代理机构组织开标人员，各投标单位法定代表人或投标经办人留在开标现场，其他人员离开开标现场。确需参加开标的人员应在开标前经招标代理机构批准。 3.当众宣读投标截止时间前递交投标文件与参加开标的单位、人员名单(按签表)。 4.本次招标实行资格后审，开标后，由招标代理机构依法组建的评标委员会对各投标单位进行资格审查。 投标人开标时必须提交：由法定代表人投标的，需提供法定代表人证明书及其身份证；如由授权代表人投标的，需提供法定代表人证明书,授权委托书，授权代表人身份证（纸质版资料均为原件的，只须提供到场开标人员的身份证原件）； 5.参照国家发改委《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函[2019]41号）、云浮市公共资源交易中心发布《关于取消核验投标人资格审查证件及证明资料原件的通告》的有关规定，本次招标开标过程中，由招标人和招标代理共同当众查验投标人必须提交的以下资料：由法定代表人投标的，需提供法定代表人证明书及其身份证；如由授权代表人投标的，需提供法定代表人证明书，授权委托书，授权代表人身份证（纸质版资料均为原件，且只需提供到场开标人员的身份证原件）符合性审查 。 6.对投标文件作符合性检查及开标：由招标人、招标代理以及投标人代表共同检查：各投标文件的投标担保是否到账或检查银行投标保函（或保证保险）原件及投标文件的密封、标记等情况对符合要求的投标文件，确认无误后当众依次开启。 由招标代理机构及招标人对投标文件的正副本份数、投标保证金递交情况、投标报价及其它内容进行符合性检查；对符合性检查合格的投标文件，当众宣读投标人投标文件正本报价以及招标人认为必要的其它内容；对符合性检查不及格的投标文件，招标人据实记录，并交评标委员会处理。 7.投标文件送达评标室，招标人或招标代理介绍本工程的基本情况。由评标委员会根据招标文件和有关招投标的法规对各投标人的符合开标程序检查的投标书进行封闭评审。 8.评标委员会按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人推荐顺序，并对评标结果予以公示。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会组建 | - 招标人在开标前参照有关规定依法组建评标委员会，由代理机构在广东省综合评标评审专家库中邀请相关专业的技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 - √□ 否,推荐的中标候选人数：3 人。 |  |
| 7.3.1 | 履约担保和支付担保 | 1、在合同协议书签署后五日内，中标人须向招标人提交履约担保， 金额为工程合同价的 10％； 2、在合同协议书签署后五日内，招标人须向中标人提交支付担保， - 金额和履约担保金额对等； - 3、在合同有效期内中标人不按承诺的质量、工期，以及合同约定的履行合同的，招标人可没收中标人履约担保；因招标人原因，招标人单方面中止合同的，应双倍向投标人返还履约担保。 4、履约担保、支付担保可采用以下任一方式：①银行担保；②保险或专业担保公司担保；③现金担保（转帐或电汇至双方指定专设帐户）。（其中①担保的保证方式为连带责任保证，且须见索即付；②担保的保证方式为连带责任保证，保证期间为保修期限届满之日后6个月。且提供担保的银行、保险公司、担保公司须符合《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48 号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中） |  |
| - 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| - 10.3 | - 工人工资支付保证金和工人工资支付分账管理 | 按《云浮市建筑施工企业工人工资支付保证金管理暂行办事实施细则》、《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法的通知》（云府办[2016]17号）、《关于进一步落实建设领域工人工资支付分账管理制度的通知》（云建市〔2018〕10号）、保障农名工工资支付条例（国令第724号）、《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市 〔2019〕18 号）、《关于云浮市实施房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理的通知》（云建市[2018]19号）、《关于进一步推进建筑市场用工实名制和工资支付分账管理工作的通知》（云建市[2019]42号）、《关于印发广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（粤人社规[2018]14号）、《关于印发广东省建设工程领域用工实名管理暂行办法的通知》（粤建规范[2019]1号）、关于印发《云浮市建设领域工人工资支付与工程款支付分账管理实施办法》的通知（云人社发[2018]145号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省交通运输厅 广东省水利厅 关于建设工程领域农民工工资支付保证金管理办法》的通知（粤人社规[2019]10号）的有关规定执行。 |  |
|  | - 工伤保险 | - 按《工伤保险条例》及《广东省工伤保险条例》和《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函[2017]53号）执行。 |  |
| - 10.4 | - 建设工程绿色施工（含施工扬尘污染防治措施费）、临时设施、安全施工和用工实名管理 | - 承包人须按《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法(试行)的通知》(粤办函(2017) 708 号)、《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》( 粤建电发(2018) 20号)、《云浮市住房和城乡建设局关于建筑施工扬尘整治“六个100%”和“七个一”措施标准的公告》、《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》(粤建规范 (2018) 1号)、《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》粤建标函(2018) 106号)的有关规定做好各项施工防扬尘污染和用工实名管理工作。绿色施工安全防护措施费包括绿色施工（含施工扬尘污染防治措施费）、临时设施、安全施工和用工实名管理等费用，其费用为不可竞争费用。 |  |
| - 10.5 | - 电子招标投标 | 是，具体要求：按广东晓君项目管理有限公司的相关要求执行。 - 否。 |  |

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

    - 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

    - 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目编号：见投标人须知前附表

    - 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

  - 资金来源和落实情况

    - 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、计划工期和质量要求

    - 本次招标范围：见投标人须知前附表。

    - 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

    - 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

    - 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 项目负责人资格：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； (3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- 为本标段的监理人；

- 为本标段的代建人；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 被列入失信被执行人黑名单；

- 投标人近3年内(从发布招标公告当日往前顺推三年)不得发生在处罚有效期内以下情况:①重大工程质量问题，或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为(严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准)；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。【特别提示:投标人如被查实有在处罚有效期内的以上违法违纪行为的，无论在何地受到处罚，除其对本项目的投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门,不予退还本项目的投标保证金。】

    - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

  - 费用承担

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

  - 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格；

- 工程量清单；

- 图纸；

- 技术标准和要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 对招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在云浮市公共资源交易网、广东省招标投标监管网上予以公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

  - 招标文件的修改

    - 在投标截止时间15天前，对招标文件的修改将在广东晓君项目管理有限公司网站上公布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件由书面投标函部分、书面商务部分和电子文件三部分组成：

    - 书面投标函部分主要包括下列内容：

- 封面；

- 法定代表人身份证明书；

- 授权委托书（如果有）；

- 投标函；

- 投标函附录；

- 拟投入本工程项目主要施工人员简介；

- 投标人承诺书；

- 需要提交的其他投标资料；

    - 书面商务部分主要包括下列内容：

- 封面。

- 投标总价

- 单位工程投标报价汇总表；

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

- 总价措施项目清单与计价表；

- 其他项目清单与计价汇总表；

- 材料（工程设备）暂估单价及调整表；

- 规费、税金项目清单与计价表；

- 单位工程人材机汇总表；

投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标时以低价竞标的，应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明，以证明其不低于企业成本）。

    - 电子文件内容：

- 电子文件包装袋（外贴封面）；

- 电子投标文件（电子文档存储在U盘中，不加密码，内含所有书面投标文件正本按要求签字盖章后的PDF格式扫描件,以及使用工程造价计价软件编制的电子商务部分，内容不得进行任何删减）。

  - 投标报价

    - 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

    - 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

  - 投标有效期

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知或电子文件形式网上公布延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、到账时限规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

    - 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

    - 对于采用投标须知前附表3.4.1中方式一缴纳的投标保证金，招标代理机构在中标通知书发出之日起5日内将投标保证金退回中标候选人以外的投标人，招标人应于书面合同签订当日将该信息告知招标代理机构。中标人应于书面合同签订后2日内向招标代理递交一份合同原件备案，招标代理机构将在中标人递交合同后5日内将投标保证金退回中标人；或在中标通知书发出之日起30日内将投标保证金退回候选人。法律、行政法规规定不予退还或者可以不退还投标保证金的，从其规定。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； (2)投标人提供了虚假的证明材料；

- 中标候选人放弃中标；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担

保。

  - 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

须符合投标人须知前附表开标程序的规定。

  - 备选投标方案

除投标人须知前附表另规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

    - 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。书面正本和书面副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当书面副本和书面正本不一致时，以书面正本为准。

    - 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件的密封和标记见投标人须知前附表。

    - 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在本章规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 招标人收到投标文件后，应在投标文件递交签到表上签名确认。

    - 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

    - 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

- 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

- 设有标底的，公布标底；

- 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

  - 未按照招标文件规定提交对应份数的《建设工程招标现场提交资料登记表》,或没按照《建设工程招标现场提交资料登记表》递交强制性要求查验的资格审查证件及证明资料原件进行查验的，按投标无效处理。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标代理机构在广东省综合评标评审专家库中邀请的技术、经济等方面的专家组成。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政招标备案登记部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 与投标人有其他利害关系的。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

  - 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标通知

在本章规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

  - 履约担保

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

    - 中标人不能按本章要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 重新招标和不再招标

  - 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 通过资格审查的投标人少于3个的；

- 评标委员会经评审，否决所有投标或有效投标少于3个的。

- 法律规定的其他情形。

  - 不再招标

重新招标后仍不满足上述8.1条款内容的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政招标备案登记部门投诉。

- 需要补充的其他内容

  - 投标报价

    - 以工程量清单综合单价计价方式计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）

    - 招标人提供的工程量清单作为招标人确定向投标人招标的工程内容，开工后如需增加投资或变更以招标人或设计单位发出的变更通知并经招标人确认为准，并按相关法规办理增加投资或变更手续。

    - 招标工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《广东省建设工程计价依据(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等建设工程计价文件编制，得出合同价格清单的单价及总价(实施期间如有行政部门发布新的建设工程计价文件须执行的，则按新的建设工程计价文件执行)。招标人提供书面工程量清单与电子工程量清单给投标人，工程量清单及预算价原则上投标不再调整，如有调整或修改必须以招标人书面文件为准。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。

    - 在设计图纸存在的工程项目，而在招标人提供的工程量清单中工程名称、数量与招标图纸有出入时，可在标前答疑以书面形式要求招标人进行澄清。各投标人必须严格按提供的工程量清单及补充文件提供的工程量进行报价，不得擅自改动工程量清单的项目编码、工程名称、计量单位和工程数量。投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部招标文件、设计文件、资料及现场条件的基础上编写投标文件。

    - 执行固定单价合同，中标人所报的工程量清单总报价作为该项目的合同价，报价书的工程量综合单价不可调整，将作为该项目的结算单价。每一项目只允许有一个报价（内容包含：工程总费用、清单项目费用、措施项目费用、清单单价及人工、材料、机械单价等报价，且各报价的构成应相符）

    - 投标人应对工程现场和其周围环境进行认真踏勘和考察，对建设场地的地理位置、施工现场地上地下的一切情况和影响施工的因素（水、电、汽、材料价格，运输路线、距离等）以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。

    - 投标人的投标报价，应是招标范围内全部工程的投标价。除非合同或法规另有规定外，投标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（含自检）、安装、修复缺陷、管理、税费、利润及合同规定的保险费等费用，以及合同明示的所有责任、义务和一般风险。

    - 工程量清单综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，投标人投标报价应考虑风险因素；投标人报价风险必须包含工程量清单涵盖内容的所有费用与风险。

    - 各投标人应根据招标文件、施工图纸、工程场地情况、施工季节、各投标人已确认的工程量清单，根据企业自身技术、经济水平和总体施工部署，按本招标文件的工程量清单、结算方法并考虑市场风险后自行报价。

    - 按《广东省建设工程计价依据（2018）》规定，措施项目费投标报价时的费用构成不得违反本文件规定，投标人没有计算或少计费用，视为此费用已包括在其他费用中，按投标报价执行。

    - 工程细目：投标人必须对提供的招标工程量清单进行整体报价，投标中漏项的部分或没有填写单价和总价的分部分项工程项目，招标人视为已包括在总报价中。投标人没有填入单价、合价的工程细目，招标人不予支持并不给予另行支付，中标人必须按招标人指令完成未填入单价、合价的工程；投标人多报的工程细目或单价、合价，招标人将不予接受，严重的将视为重大偏差，其投标将被拒绝。

    - 《招标控制价》公布材料的厂家、产地、品牌仅供投标报价时参考，材料投标报价的单价、厂家、产地、品牌由投标人参照自定，颜色按图纸规定选定；投标人参照选定的材料，应当参照公布的《招标控制价》提供的相应厂家、产地、品牌材料与设备，或选定相当于同等标准，符合设计要求和国家规范标准的产品，否则，由此而引起的一切责任由投标人负责。在工程施工期间，除招标文件或合同另有规定外，各类建材的市场风险由投标人承担。

  - 本招标文件中规定的强制性费用报价内容如下：

    - 本工程按预算价设定最高拦标价（招标控制价）为¥23,216,813.21元，超出最高拦标价的报价视为无效投标。

    - 投标人不得低于企业成本报价竞标，由评标委员会认定低于企业成本报价的，作无效投标处理。

    - 人工费工日单价报价必须符合云建价（2013）2 号文的规定。每一项目只允许有一个报价(每一项目内容包含:工程总费用、清单项目费用、措施项目费用、清单单价及人工、材料、机械单价等报价，且各报价的构成应相符)。

    - 措施项目费其中的“绿色施工绿色施工安全防护措施费”部分费用，不列入招标投标竞争范围。计入投标报价时，根据《广东省建设工程计价依据(2018)》规定，投标人的“绿色施工安全防护措施费”报价，按费率计算部分，以分部分项工程的人工费与施工机具费之和为计算基础，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；建筑工程按19.00%计算；单独装饰装修工程按13.00%计算；安装工程按35.77%计算；绿化工程按10.00%计算。总费用和按子目计算的绿色施工安全防护措施项目报价不得低于公布的最高报价值相应费用的90%，总费用和按子目计算的绿色施工安全防护措施项目报价不得高于公布的最高报价值相应值，本工程的“绿色施工安全防护措施费”的最高报价值总费用为:¥2974224.42元。

| 工程名称 | 计算基础 | 增值税税率 |
| --- | --- | --- |
| 增值税销项税额 | 税前工程造价 | 9% |

10.2.9 税金承包本合同工程需缴纳的一切税费均由投标人承担，并包括在总报价中或所报单价内。投标时增值税销项税额统一按工程所在地建筑业增值税税率9%进行报价，不得调整，投标时税金的规定如下:

- 10.2.10 招标人暂列金额

- 10.2.10.1暂列金额为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更，合同约定调整因素出现时的工程价款调整以发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额在投标时应按招标人在其他项目中列出的金额填写，不得调整。

- 10.2.10.2本项暂列金额为0元。

- 10.2.11材料设备暂估价、专业工程暂估价

- 10.2.11.1材料设备暂估价、专业工程暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的工程单价。在投标时投标人必须统一按招标工程量清单的单价或金额填报，不得调整。

- 10.2.11.2结算时材料设备暂估价单价应按发、承包双方最终确认价调整。

- 10.2.11.3结算时专业工程暂估价金额按相关规定计算并由发、承包双方最终确认价调整。

- 10.2.12预拌商品混凝土

- 10.2.12.1按云建散[2005]3号文《关于市城区内建设工程统一使用预拌商品混凝土的通知》与云建散[2005]4号文《关于市城区内建设工程统一使用预拌商品混凝土的通告》的规定，本工程项目在编制工程预算时，已将使用预拌商品混凝土工程成本列入工程造价，中标人在本工程施工中应统一使用预拌商品混凝土，不准在施工现场搅拌混凝土。

- 10.2.12.2各投标人应按已确认的招标工程量清单、工程结算方法，并考虑使用预拌商品混凝土的价格因素自行报价，但报价不得低于本企业成本价。

- 10.2.12.3工程竣工结算时，按招标投标中标价及合同约定进行结算。

- 10.2.13预拌砂浆

- 10.2.13.1根据《云浮市限期禁止现场搅拌砂浆的通知》(云建散(2017)15号)和《关于进一步规范我市预拌混凝土和预拌砂浆管理的通知》(云建散(2017)14号)，本项目采用预拌砂浆。

- 10.2.13.2各投标人应按已确认的招标工程量清单、工程结算方法，并考虑使用预拌砂浆的价格因素自行报价，但报价不得低于本企业成本价。

- 10.2.14 本工程竣工结算时，经工程竣工结算审核机构核定后，以实际施工的工程量办理结算。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（工程名称） 	标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 	年 	月 	日 	时前递交至 	（详细地址）或传真至 	（传真号码）。采用传真方式的，应在 	年 	月 	日 	时前将原件递交至 	（详细地址）。

评标工作组负责人： 	（签字）

年      月  日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（工程名称） 	标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下： 1.

2.

.....

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

年  月  日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标文件份数 | 详见“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”3.7.4 的要求 |
|  |  | 装订要求 | 详见“第二章 投标人须知”中“投标人须知前附表”3.7.5 的要求 |
|  |  | 建设工程招标现场提交资料登记表 | 详见“第二章 投标人须知”中正文5.3的要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合“第二章 投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合“第二章 投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人、项目技术负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 |
|  |  | 其他要求 | 符合“投标人须知”第3.5项“资格审查资料（适用于未 进行资格预审的）”的规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 已标价工程量清 单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 清单报价书响应性要求 | - 总报价没有高出最高报价值的； - 任何报价没有出现负数，第一项目报价并为单一报价。 - 没有不符合本招标文件中“第二章投标人须知‘二、投标须知’”第10.2款所规定的强制性费用报价的。 |
| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 详见本章“3.2详细评审”规定 | 详见本章“3.2详细评审”规定 |
|  |  | ……… | ……… |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 资信业绩部分：30分 实施方案部分：40分 投标报价：30分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价A 计算方法 | 1、投标人的投标总报价B =工程费投标报价。有效投标报价范围为:不大于招标控制价（最高投标限价）为有效投标报价（以元为单位，精确到小数点后2位，小数点后3位四舍五入）。 2、确定参与评标基准价计算的投标报价平均值计算: - 当有效投标人少于或等于5家时，评标基准价A为所有有效投标总报价的算术平均值；当有效投标人大于5家时，评标基准价A为去掉一家最高投标总报价和一家最低投标总报价后的算术平均值。 3、若投标人的投标总报价少于评标基准价A（即投标人的投标总报价的算术平均值）的90%时，应对其投标报价启动澄清程序【投标人应对其工程费投标报价分别澄清说明】，要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明资料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。当有投标人的投标因此种情况被否决；该投标人投标总报价不参与评标基准价的计算，取剩余有效投标人重新计算评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的 偏差率计算公式 | 偏差率 =100×¦投标人的投标总报价B－评标基准价A¦÷评标基准价A |

- 评标方法

本次评标采用住房城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的决定”、“广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法”（广东省第十三届人民代表大会常务委员公告第19号）的“综合评估法”。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）与投标人须知“3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）”。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表及3.2评细评审。

3.评标程序

  - 初步评审

    - 招标人在开标会上根据招标文件中投标文件不予受理情形的规定，对投标人的投标文件是否应当受理进行审查，然后将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；

    - 评标委员会根据招标文件初步评审内容的规定，对所有应当受理的投标文件进行初步评审；评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。在初步评审过程中，评标委员会对初步评审意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定，以书面形式予以表决。

    - 投标人有以下情形之一的，其无效投标处理：

- 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

    - 本标段项目投标报价不允许有算术错误的，若有，其投标作废处理。

    - 初步评审主要包括对投标人投标文件响应招标文件的审查、重大偏差的审查等内容。经初步评审后，确定合格的投标文件和作废的投标文件。

1、响应性、重大偏差审查：对投标人投标文件的响应性、符合性进行审查，如发现投标文件与招标文件的要求有重大偏离或保留，而且调整这种偏离或保留将会对其他符合招标原则的投标人的竞争地位产生不公正影响时，其初步评审定为不合格，此投标文件将不得进入下步评审，响应性、符合性评审内容及合格标准如下：

- (1)按照招标文件要求和规定编制，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

- (2)与招标文件质量要求、工期要求相符；

- (3)投标人递交投标文件内容一致，与招标文件中要求的合同条件相符，没有附有招标

- 人不能接受的其他条件；

- (4)总报价没有高出最高限价值的，各单项工程报价没有高出该项的最高限价值的；

- (5)任何报价没有出现负数的。

- (6)没有不符合本招标文件中“第二章投标人须知“二、投标须知’”第 10.2 款所规定的强制性费用报价的和评标办法前附表；

- (7)投标文件内容中所有要求投标人签字或盖章的。

2、在初步评审过程中,评标委员会对初步评审意见不一致时，保存评审资料并启动复核程序对投标文件评审意见不一致处进行复核，并作出评审说明。如果经过复核后评审意见仍然达不成一致时，按照少数服从多数的原则确定，以书面形式予以表决。

  - 详细评审

本次评标采用综合评估法评标。

    - 对通过上述初步评审的投标文件，评标委员会按照下列评分办法进行计算投标人综合得分（采用百分制，满分 100 分）：

| 评审项目 | 子项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价评审 | 投标报价 | 30分 | 评标基准价A为有效投标报价的算术平均值（精确到小数点后二位，小数点后3位四舍五入）。其中，计算平均值时，当有效投标人少于或等于5家时，A为所有有效投标报价的算术平均值，当有效投标人为5家以上时，A为去掉一家最高有效投标报价和一家最低有效投标报价后的算术平均值；B为各投标人的有效投标报价。 根据各投标人的有效投标报价B与评标基准价A对比，投标报价评分按下式计算： 投标报价得分F=30 -｜各投标人的偏差率｜×C 各投标人偏差率 =100×¦投标人的投标总报价B－评标基准价A¦÷评标基准价A C为扣分系数，当投标人的投标报价>评标基准价时，C=1；投标人的投标报价≤评标基准价时，C=0.5。 投标总报价得分F最高分30分，最低分为0分。投标报价得分计算精确到小数点后2位，第3位四舍五入。 |
| 资信业绩评分标准（满分30分） | 1.建筑专业施工单位业绩 | 9分 | 评审细则 |
|  |  |  | 自2020年1月1日至投标截止日止，投标人承建过合同金额≧2000万总承包业绩的。每个业绩得1.5分。本项最高得9分。 注: ①时间以合同签订时间为准。若为EPC 工程，投标人须在项目实施中担任施工方。 ②须提供中标通知书、合同关键页作证明材料截图。 |
|  | 2.建筑专业施工单位荣誉 | 21 分 | （1）自2020年1月1日至投标截止日止，投标人曾获得过建设行政主管部门或同级协会颁发的“先进单位”称号的，得3分，本项最高得6分。 注:时间以获奖证书发证日期为准，投标人须提供相关证书复印件作证明材料。 （2）投标人获得AAA级“企业信用等级证书”的得6分;获AA级“企业信用等级证书”得5分:获A级“企业信用等级证书”得4分；人获得BBB级“企业信用等级证书”的得3分;获BB级“企业信用等级证书”得2分:获B级“企业信用等级证书”得1分。没有的不得分。本项最高得6分。 注:投标人须提供相关证书复印件作证明材料。 - 投标人获得有效期内并通过年审的质量管理体系认证证书（ISO）、环境管理体系认证证书（ISO）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO），每提供一份得3分。没有提供的不得分。本项最高得9分。 注：投标人须提供相关证书复印件作证明材料。 |
| 实施方案评分标准（满分40分） | 1.项目组织机构及施工方案 | 14分 | - 根据投标人对项目组织机构、施工方案的针对性、具体性、合理性、可行性予以评分。措施为优得14分；良得9分；差得4分；无措施得0分。本项最高可得14分。 |
|  | 2.施工进度计划和保证措施 | 13分 | - 根据投标人施工进度计划和保证措施的针对性、具体性、合理性、可行性予以评分，措施为优得13分；良得8分；差得3分；无措施得0分。本项最高可得13分。 |
|  | 3.安全、文明施工、环保措施、质量保证措施 | 13分 | 根据投标人安全、文明施工、环保措施、质量保证措施的针对性、具体性、合理性、可行性予以评分，措施为优得13分；良得8分；差得3分；无措施得0分。本项最高可得13分。 |

评分说明:各评分内容得分以评标委员会各成员的打分的平均值确定,平均值保留小数点后 两位，第三位四舍五入。

    - 定标

评标委员会完成综合评分后，按照投标人的综合得分从高至低的顺序进行排序，向招标人推荐综合得分最高的前三名作为中标候选人，并明确排列顺序，排列顺序为：综合得分最高的为第一的中标候选人，次者为第二中标候选人，以此类推。若出现两个或以上综合得分相同，则投标报价低的投标人排名在前，若投标报价也相同，则由评委以记名投票方式，以得票多的投标人排名在前。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

    - 确定中标人后，中标候选人情况将公示三天，公示内容包括：中标候选人的名称、最终投标报价（中标价）、项目负责人情况等。投标人对评标结果有异议的，应按国家发改委等部委 11 号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定，向建设工程招标监督部门反映。

    - 按上述评标办法所得的评标结果报备有关部门后，招标人应根据评标委员会提供的评标报告和推荐的中标候选人排列的顺序确定中标人，并把结果通知参加投标的所有投标人。

    - 招标人和招标代理机构向投标人公布评标结果时，无需公布具体的评审内容，也无需向未中标的投标人说明原因。

    - 招标人保留对参加投标人进行澄清、抽查和现场考察的权力，若发现投标申请人的虚假、假报材料行为，将取消其投标（中标）资格，已中标的没收投标保证金（或履约保证金），并逐级上报建设行政主管部门，因此造成招标人损失的，保留向该投标人索赔的权利。

否决投标条款一览表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1的要求 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.2.3的要求 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.4.1的要求 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.7.3的要求 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.7.4的要求 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 详见“第二章投标人须知”中“投标人须知前附表”3.7.5的要求 |
| 5.3 | 建设工程招标现场提交资料 登记表 | 详见“第二章投标人须知”中正文5.3的要求 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中评标办法前附表2.1.1形式评审标准的要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中评标办法前附表2.1.2资格评审标准的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中评标办法前附表2.1.3响应性评审标准的要求 |
| 3.1.1 | 评标程序 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中“3.评审程序”中的3.1.1的要求 |
| 3.1.2 | 评标程序 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中“3.评审程序”中的3.1.2的要求 |
| 3.1.3 | 评标程序 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中“3.评审程序”中的3.1.3的要求 |
| 3.1.4 | 评标程序 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中“3.评审程序”中的3.1.4的要求 |
| 3.1.5 | 评标程序 | 详见“第三章评标办法（综合评估法）”中“3.评审程序”中的3.1.5的要求 |

声明：以下所列条款为本招标文件的否决投标条款一览表，投标人应自行仔细阅读，自行查阅对应条款，否则责任自负。

# 第四章 合同条款及格式

建设工程施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：云浮美神养殖有限公司

承包人（全称）：        

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称及编号：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目（GDXJ2022GGK3037）。

2.工程地点：                          。

3.工程立项批准文号：                   。

4.资金来源：通过自有资金以及融资方式解决。

5.工程内容：本工程用地范围面积为     平方米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：按工程功能需求和建设内容总承包施工，包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包安装、包调试、包验收、包保修等，具体工程项目内容按施工图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2022年月日。

计划竣工日期：2022年月日。

工期总日历天数：    个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工日期以监理人发出的开工通知指定的开工日期为准；开工通知指定的开工日期起，计算40天为合同约定的竣工日期。

三、质量标准

工程质量符合《工程质量施工验收规范》标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）           ；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：¥       元

人民币（大写）          ；

（2）暂列金额：

人民币（大写）          。

2.合同价格形式：单价合同。

3.工程结算造价以政府投资审核部门审核的结算造价为准。

五、项目经理

承包人项目经理：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书（如果有）；

（2）投标文件（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年     月      日签订。

十、签订地点

本合同在 云浮   区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包人与承包人双方法定代表人或其授权代表签字并盖公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同正本一式三份，承、发包人各执一份，招标代理机构执一份；副本 八 份，发包人执五份，承包人执三份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

发包人：   （公章）                        承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码： 

地  址：                     地  址：

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                   电  话：

传  真：                   传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                       账 号：

第二部分 合同通用条款

按《住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知》（建市〔2017〕214号）的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“合同通用条款”

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

信件；

电报；

传真；

电子邮件；

其他：

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：   ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：   ；

通信地址：    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：    ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：        ；

通信地址：     。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：提供施工场地后15天内按JGJ59-2011标准在工地现场提供给发包人和监理人员的办公室及宿舍各1间，并提供必要的办公家具，该费用包含在合同价中，发包人不再另行支付。

1.1.3.9永久占地包括：  /。

1.1.3.10临时占地包括：  /。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：建设部与广东省有关建筑工程的标准、规范文件。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：  /；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

①合同协议书；

②履行本合同的相关补充协议（含工程洽商纪录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

③中标通知书；

④专用合同条款及其附件；

⑤招标文件；

⑥通用合同条款；

⑦投标文件及其附录；

⑧技术标准和要求；

⑨图纸；其他合同文件

⑩已标价的工程量清单或预算书；

⑪其他合同文件。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供2套图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，施工技术措施及各项资源需要量的计划等；

承包人提供的文件的期限为：接到中标通知书7天内；

承包人提供的文件的数量为：4份；

承包人提供的文件的形式为：纸质书面；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  /。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  /。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：开工前7天按满足施工运输的需要协调有关部门开通道路，由承包人办理相关手续和承担相关费用，施工期间承包人施工运输不得损坏公共道路，如因承包人原因损坏或污染公共道路，由承包人负责修复并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅用于本工程 。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  /。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行专用条款12.1款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行专用条款12.1款。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：     ；

职    务：   ；

联系电话：   ；

电子信箱：               ；

通信地址：   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①督促监理工程师按照监理合同完成工作；②协调各有关单位工作；③工程进度与工程量的确认；④督促并控制工程进度、质量、投资等内容。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以书面通知为准。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

①在开工前7天,发包人办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作,将具备施工条件的施工场地交付承包人；

②开工前7天内，发包人按批准后的施工方案中接驳地点，提供水、电接口给承包人，由承包人办理接驳相关手续和承担相关费用。从施工进场之日起，由承包人自行承担水电等相关费用；

③开工前7天内，发包人按满足施工运输的需要开通道路，施工期间承包人施工运输不得损坏公共道路，如因承包人原因损坏或污染公共道路，由承包人负责修复并承担相关费用；

④合同签订后7天内，发包人提供有关资料给承包人；

⑤合同签订后10天内，发包人办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

⑥合同签订后7天内，发包人在现场交验水准点与坐标控制点。现场交验后，施工期间水准点与坐标控制点的真实准确性及维护由承包人承担相关责任与费用。

⑦报建批准后7天内，发包人组织有关单位办理图纸会审和设计交底；

⑧如施工场地和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等发生地性关系时，由发包人、承包人会同所属有关部门确定保护方案，按保护方案实施保护，有关实施费用由发包人承担，完成保护措施后出现的毁坏情况，由责任方负责；

⑨由发包人和承包人双方按实际协商确定发包人应做的其他工作。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：由发包人和承包人双方协商确定。

发包人是否提供支付担保： 是 。

发包人提供支付担保的形式：①银行担保；②专业担保公司担保（外地担保公司须先办理进驻备案手续）；③现金担保（转帐或电汇至双方指定专设帐户）（其中①项担保的保证方式为连带责任保证，且须见索即付；②项担保的保证方式为连带责任保证，保证期间为保修期限届满之日后6个月。支付担保在工程竣工验收后10天内无息退回给中标人或解除工程担保(或银行保函、或工程保险)）。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①完整准确的竣工资料；②竣工内业资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：①竣工图八套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套（包括CAD及PDF版本）；②竣工内业资料六套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件形式。

（10）承包人应履行的其他义务：在施工过程中，承包人必须全面协调好与周边环境关系，如因承包人自身原因未处理好与周边环境关系而导致工程停工的，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：   ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人（项目经理）每月到位率必须不少于20天，每天不少于8小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2000元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按1000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的90％（到位率由监理工程师与发包人派驻工程师共同考核），则承包人最高承担合同价3％的违约金。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：如擅自变更项目经理，则承包人承担合同价3％的违约金；项目管理班子其他成员每更换一人次，处违约金5000元/人次。如人员更换属下列原因的，可免予处违约金：（一）因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；（二）因违法被责令停止执业的；（三）因犯罪被羁押或者判刑的；（四）死亡；（五）不在其单位工作。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视同擅自更换项目经理，违约责任同3.2.3条款，同时由此对发包人造成的工期延误及经济损失均由承包人承担。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工报告5天内。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误及经济损失均由承包人承担。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如擅自变更主要施工管理人员，则承包人承担合同价3％的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目主要施工管理人员（包括项目技术负责人、安全员、施工员、材料员、机械管理员和质量员）如未经发包人派驻工程师书面同意而擅自离开的，项目技术负责人按500元/天在当月的工程进度款中扣罚，其他每人按300元/天在当月的工程进度款中扣罚。如人员更换属下列原因的，可免予处违约金：（一）因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；（二）因违法被责令停止执业的；（三）因犯罪被羁押或者判刑的；（四）死亡；（五）不在其单位工作。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /。

主体结构、关键性工作的范围：  /。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /。

其他关于分包的约定：  /。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）在合同协议书签署后五日内，承包人须向发包人提交金额为工程合同价的5％的履约担保，在工程竣工验收合格后10天内无息退回承包人；

（2）履约担保可采用以下任一方式：①银行保函方式。其要求为：必须由承包人的基本账户所在银行开具，保证方式为连带责任保证，且须见索即付；开具该履约担保的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的地级市支行或以上级别的银行。如银行保函的到期时间早于工程竣工验收合格日的，承包人需在银行保函到期30天前，重新办理担保内容完全一致的银行保函，其有效期应满足工程竣工验收合格日的时间需要。承包人如未在履约担保银行保函到期日前重新办理好新的银行保函，则需承担500元/天的违约金，违约金的累计金额不超过银行保函的担保金额。②专业担保公司担保。其要求为：外地担保公司须先办理进驻备案手续；③现金担保（转帐或电汇至双方指定帐户）。（其中①项担保的保证方式为连带责任保证，保证期间为保修期限届满之日后6个月。）

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人与监理人签订的合同条款约定。

关于监理人的监理权限：按照发包人与监理人签订的合同条款约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按照发包人与监理人签订的合同条款约定。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /；

（2）  /；

（3）  /。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：工程质量必须达到(建筑工程施工质量验收统一标准)有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率 100 ％；工程一次交验合格率必须达到 100％。若因承包人原因导致工程质量未达到合格标准，则承包人承担合同价款 1 %的违约处罚，并负责整改直至达到合格标准。

关于工程奖项的约定：  /。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：未经监理和建设单位代表批准，承包人所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖，当承包人施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时，承包人必须提前 24 小时书面通知监理和建设单位代表，通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间，由监理组织有关人员对该部分工 程进行检验，检验合格后，再报请建设单位进行隐蔽验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

6.安全文明施工与环境保护（备注：根据《广东省市政工程综合定额2018》要求，现“绿色施工安全防护措施费”替代了旧的“文明施工措施费”，绿色施工安全防护措施费包括绿色施工（含施工扬尘污染防治措施费）、临时设施、安全施工和用工实名管理等费用，其费用为不可竞争费用，计价时应单独列项。）

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备方法》建质[2008]91号设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身、第三人和周边环境的安全。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫工作（包括此工作产生的费用）均由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前 3 天提交。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市城区房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知》（云府办[2018]13号）；

②承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理工程师有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同条款约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理工程师审批；

③施工过程中承包人应做好防尘、防洪、防涝、防止水土流失等措施，相关费用已包含在工程报价中，如施工期间造成第三人损失，其损失、赔偿费用均由承包人自行承担。承包人工程实施期间，如有高边坡施工段的，应编制专项施工技术方案，报送监理工程师审批，方可实施。同时应做好施工范围内的高、低压电线、电塔、民房等保护工作，相关费用已包含在工程报价中，如施工期间造成损失，其损失、赔偿费用均由承包人自行承担。

④承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

⑤承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

⑥承包人应按监理工程师的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理工程师审批。承包人还应该按预案做好安全检查工作，配置必要的救助物资和器材，切实做好人员的人身和财产安全的保护工作。

⑦合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。

⑧承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人故意或重大过失原因而造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

⑨由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失的，由承包人负责赔偿。

⑩承包人在施工期间涉及电力设施的，须接受当地供电管理部门的管理和监督。

⑪进度、安全、质量、人员未达到合同或施工组织设计要求的，发包人视情况约见其法定代表人，并按照5000元/每次在当月的工程进度款中扣罚，如未到场的将向相关行业主管部门通报。

⑫承包人擅自挪用安全措施费的，责令限期整改，按《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用规定》（建办[2005]89号文）进行处罚，造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大安全事故，构成犯罪的，将依照刑法的有关规定对直接责任人员追究刑事责任。

⑬绿色施工安全防护措施费的总金额为2974224.42元。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：绿色施工安全防护措施费（按承包人投标报价费用）分阶段划拨，承包人应当根据不同阶段对安全生产、文明施工的要求采取相应的措施，由监理单位签署验收意见，经工程建设安全监督机构（以下简称安监机构）或监理单位阶段安全评价合格后，发包人在一周内划拨给承包人；阶段安全评价不合格者，发包人不再划拨绿色施工安全防护措施费给承包人，待整改合格后，方才继续划拨。分阶段拨付绿色施工安全防护措施费的比例如下：

| 施工阶段评价合格 | 措施费划拨比例 |
| --- | --- |
| 施工准备评价 | 50% |
| 达标评价(开工一个月或完成工程量15%) | 10% |
| 完成工程量40% | 10% |
| 完成工程量70% | 10% |
| 竣工评价 | 20% |

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在工程开工7天前，承包人向发包人及监理提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，详细说明整个工程的总进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、需配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施等，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督；在每月22日前提供当月进度统计报表和下月进度计划表，在施工过程中，因承包人的原因导致工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，采取改进措施额外产生的费用由承包人承担。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在承包人提供施工组织设计后7天内审定完毕，若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人需在规定期限内提供修正后的施工组织设计，发包人应在收到其修正后的施工组织设计7天内审定完毕，并确定最终的施工组织设计。监理人应按协议条款约定的时间（7天内）予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计和进度计划已经批准。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在承包人提供施工进度计划后7天内审定完毕，若发包人对其施工进度计划提出质疑或要求承包人进行修正，承包人需在规定期限内提供修正后的施工进度计划，发包人应在收到其修正后的施工进度计划7天内审定完毕，并确定最终的施工进度计划。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求发出开工通知的，承包人有权提出解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误的其他情形：1、经监理人、发包人确认的工程量变化和设计变更；2、一周内，非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；3、不可抗力；4、合同中约定监理人、发包人同意给予顺延的其它情况。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：超过合同规定的竣工日期的，发包人按2000元/天在当月的工程进度款或竣工结算中扣罚。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的3％。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  /；

（2）  /；

（3）  /。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

1）对所有合同规定的由承包人自主采购的材料或设备，采购前承包人应将供应商的相关资料报送监理工程师和建设单位审查，当监理工程师或建设单位认为有必要对供应商进行实地考察时，承包人应提供必要的协助及相关考察费用；

2）所有用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理工程师提交生产厂商出具的生产许可证、质量合格证和检验报告，以证明该材料或设备质量符合本合同或技术规范的规定。在质量和性能均应符合国家标准和设计要求，并经发包方委托的监理工程师验收合格后方能进场，供货还必须满足施工进度要求，否则发包人有权自行采购。

3）承包人应按监理工程师和发包人的指令随时配合对施工现场材料或设备的检验，并应为监理工程师对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按监理工程师的要求提供材料样品，材料应按先送检通过、后采用的原则进行使用。

4）单位工程使用钢材品牌不得多于两个。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：要求承包人在施工组织设计中明确，在开工前报监理人认可。

施工现场需要配备的试验设备：要求承包人在施工组织设计中明确，在开工前报监理人认可。

施工现场需要具备的其他试验条件：如有，承包人、发包人双方再约定。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：如有，承包人、发包人双方再约定。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作（分包项目除外）；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）双方同意的其他情况。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：因工程变更引起标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按下列规定调整：

①合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款；

②合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款；

③合同中没有使用或类似于变更工程的项目单价，由发包人和承包人根据工程变更资料、相应计量规则及计价办法、工程造价管理部门发布的参考信息价格、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》及其他定额等资料依据进行计价，并以相关职能部门审核为准；

（实施期间如有行政部门发布新的建设工程计价文件须执行的，则按新的建设工程计价文件须执行）。

④如果施工期主要材料价格与招标时相比变幅较大（材料、工程设备的涨幅超过招标时基准价 / ％以上的，施工机械使用费涨幅超过招标时基准价格 / ％以上的），物价变化引起合同价款的调整，按照本合同的专用条款“11.价格调整”要求执行；

⑤本工程所需的材料、机械台班价格首先参考实施阶段工程建设所在地的造价部门公布的季度材料信息价，其次参考《云浮市建设工程造价信息》计价，缺陷部分按市场询价，最终以双方签证确认为准；

⑥绿色施工安全防护措施费、意外伤害保险、工程排污费、施工噪音排污费、防洪工程维护费、危险作业意外伤害保险费、税前工程造价、增值税销项税额按工程建设所在地有关规定执行；

⑦税金：建筑业增值税税率为9％。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细  /。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求第 1 种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，工程计价执行专用条款第10.4.1款相关约定，工程计量执行专用条款第12.3.1款相关约定。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：工程量清单中开列的已标价的暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更等因素发生的工程价款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事件的一笔款项。经发包人批准后，监理工程师应就承包人规定的工作发出书面指令。造价工程师就此项指令提出所需价款，经发包人确认后向承包人支付。造价工程师有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / ％时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / ％时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / ％时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / ％时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / ％时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /   。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同单价在合同约定的风险范围内不作调整。

风险费用的计算方法：由承包人在投标时自行考虑并承担。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /   。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。

3、其他价格方式：   /   。

12.2计量

12.2.1计量原则

工程量计算规则：

①执行《广东省建设工程计价依据（2018）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等有关规定；

②本工程所需的材料、机械台班价格首先参考工程建设所在地的造价部门公布的2020年第二季度材料信息价，其次参考《云浮市建设工程造价信息》、《广东材料信息价》计价，缺项部分按市场询价，最终以双方签证确认为准；

③绿色施工安全防护措施、意外伤害保险、工程排污费、施工噪音排污费、防洪工程维护费、税前工程造价、增值税销项税额按工程建设所在地有关规定执行；

④税金：建筑业增值税税率为9％

单价子目的计量：A、已标价工程量清单中的单价子目工程量为按照工程量计算规则（工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据）及施工图纸进行计量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量；B、承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料；C、监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求业主、监理、承包人三方约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量；D、监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行；E、承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。F、监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核。

12.2.2计量周期

关于计量周期的约定：承包人应于每月 25 日前，向监理工程师提交已完工程量的报告。

12.2.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应当在每30天向发包人提交一次当期已完工程量的报告，该报告必须一式四份。发包人接到报告后5天内核实已完工程量，并在核实前一天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实。承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程款支付的依据。

12.2.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.2.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.2.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.2.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.3工程款支付

12.3.1付款周期

关于付款周期的约定：

①发包人应当按照合同约定,按时足额将工程款中的工资款项拨入承包人设立的工资支付专用账户(工人工资支付专用账户:      ,用于发放作业工人工资。承包人在完成个人实名信息审核后，应当为作业工人统一办理用于发放工资的银行卡。银行卡由作业工人本人保管，承包人和其他个人不得非法代持作业工人银行卡。已有银行卡的作业工人，提供本人银行卡账户信息并与实名管理信息绑定后，可以不再办理新的银行卡。

②工程进度款：合同签订后工程全部完工支付至签约合同价的85%（不含暂列金额和绿色施工安全防护措施费）。

④工程结算款：验收合格并竣工结算完成支付至共工程结算价的97%，余下3%作为工程质量保证金；

⑤工程质量保证金：施工结算总费用的3％，在缺陷责任期期满并经发包人组织验收合格后方可在60天内扣除实际发生的维修费用后无息退还工程质量保证金。在工程竣工验收后二年期满之日起，由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，承包人须继续履行保修义务。在缺陷责任期内，承包人须在收到发包人的维修通知10个日历天内到场维修，逾期不到场的，发包人可自行委托第三方进场维修，由此产生的维修费用在工程保修金内扣取。如维修费用超出质量保证金的，发包人可向承包人追讨赔偿。

具体付款方式及未尽事宜根据项目实施过程当中的实际情况，由双方另行协商确定。

12.3.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月结束后的7天内。

12.3.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.3.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度款申请单后 2 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到审计确认的进度款申请单后 3 个工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后 7 个工作日。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。

12.3.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因不能按合同约定的日期或监理方和发包人签证同意顺延的工期竣工的，超过合同规定竣工日期，承包人向发包人支付赔偿金以2000元/日计算，最高赔偿总额不超合同价的3％。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：   /   。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：交工验收合格后7天内。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算书；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 4 天内完成复核，在竣工付款申请单上签字和出具竣工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述竣工付款证书后的 14 天内审批，最终结算以上级部门或其授权委托单位审核为准。

发包人完成竣工付款的期限：财审审核结果出具后 30 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：八份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发且竣工验收通过后 28 天内。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清证书 28 天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书 7 天内。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起2年。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留施工结算总费用的3％。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ；

（2）   /   ％的工程款；

（3）其他方式：施工结算总费用的3％。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：   /   。

关于质量保证金的补充约定：在工程竣工验收后两年期满之日起，由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，承包人须继续履行保修义务。缺陷责任期期满并经发包人组织验收合格后方可在14天内无息退还质量保证金。在缺陷责任期内，承包人须在收到发包人的维修通知10个日历天内到场维修，逾期不到场的，发包人可自行委托第三方进场维修，由此产生的维修费用在质量保证金内扣取。如维修费用超出质量保证金的，发包人可向承包人追讨赔偿。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：自竣工验收合格之日起5年。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在 48 小时期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏；紧急情况必须于 12 小时内到达。若承包人未按约定时间达到现场并修复缺陷或损坏，则发包人有权自行或委托第三方进行修复缺陷或损坏，因此产生的维修费用或损失经跟踪审计咨询单位(公司)确认后，发包人有权在未经承包人同意的情况下自行从结算款或质量保证金中扣除该修复缺陷或损坏所产生的用。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /   。

（7）其他：   /   。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行专用条款第16.2.2款相关约定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

①承包人应向发包人和监理单位提供月进度计划，若承包人月施工工期无故延迟达3天及以上，发包人将签发整改通知书，责令承包人限期抢回，并暂扣承包人30％的月应付工程进度款，待工期抢回后，再还暂扣款。

②为了确保工程质量，督促承包人严格按国家有关规定，精心组织施工，本工程设置了履约保证金，承包人在合同签订前提交。发包人有权对施工中出现的工程质量事故或质量缺陷给予一定的经济处罚，承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

③由于承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，不合格的工程不予办理结算及支付工程款，并承担给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

④施工现场文明施工管理未达到国家有关标准及投标文件要求，发包人有权要求承包人按照安全文明施工费的20％承担违约责任。

⑤因承包人原因不能按合同约定的日期或监理方和发包人签证同意顺延的工期竣工的，超过合同规定竣工日期，承包人向发包人支付赔偿金以2000元/日计算，最高赔偿金额不超过合同总价的3％。

⑥承包人派出参加发包人有关会议的项目负责人员与投标文件承诺人员不符的，处以2000元/次罚款，累计超过3次的，暂停当期工程进度款支付（承包人按约定参加发包人有关会议方能继续支付款项）；累计超过5次的，视为承包人严重违约，发包人有权要求其承担合同价款3％的违约责任，并解除合同。

⑦承包人应严格按照已批准的工程建设总计划组织施工。对于建设过程中的关键节点，发包人将根据专家组评审意见对承包人的工期节点提出督促和整改意见，承包人应严格执行，并采取一切有效措施，确保总工期目标的实现。承包人拒不接受整改意见或整改不力，发包人有权组织其他施工力量以确保工程目标的实现，由此而发生的所有费用均由承包人承担，同时并未免除承包人的任何责任，工期亦不予顺延。

⑧在施工期间如因承包人原因发生质量或安全事故，发包人有权勒令其退场，或减少其承包内容，所有损失由承包人承担；同时向发包人支付违约金：A、一般事故支付3000元违约金；B、较大事故支付1万元违约金；C、重大事故支付2万元违约金；D、特大事故支付5万元违约金。

⑨在本工程施工过程中以及质量保修内，由于承包人施工质量问题、安全事故、劳务纠纷、拖欠民工工资等，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给发包人的形象和声誉造成损失，每发生一次则由承包人向发包人支付2万元作为违约金，并应采取积极措施消除不良影响。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

①承包人未能在规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的3天内仍未开工的；

②进度计划未标明有停工而且监理工程师也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达5天或累计停止施工时间达15天的；

③承包人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外；

④承包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达专用条款约定最高限额的；

⑤承包人明确表示不履行合同规定主要义务的；

⑥承包人未遵守合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；

⑦承包人在投标过程中或履行合同期间参与欺诈行为的；

⑧承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；

⑨合同约定的承包人严重违约的其他情形。

在这种情况下，发包人可自行委派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用留下的承包人施工机械、周转性材料和临时工程，直至完工为止。所发生的实际费用由承包人全部承担，同时并未免除承包人的任何责任。

本合同提前终止的，承包人应在收到发包人退场通知之日起3个工作日之内无条件交清所有工程资料，10个工作日内交清所有已完成的工程量清单。若需要承包人配合在相关部门办理施工单位变更等相关手续的，承包人应当无条件根据发包人要求配合办理。承包人逾期未能按本条约定交清所有的工程资料，已完成的工程量清单、退场等义务，应向发包人支付2万元/日作为违约金，造成发包人其他损失，承包人还必须予以赔偿。。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /   。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /   。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：

①承包人按照约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。

②承包人必须依法严格履行为职工和从业人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费、意外伤害保险的法定义务，为施工期间指定的工作和生活区域内从事与建筑施工直接相关工作的作业人员和管理人员办理工伤保险、建筑意外伤害保险。

③其他实施建筑意外伤害保险内容按云建管〔2007〕105号文《关于加强我市建筑意外伤害保险工作的意见》、《印发〈广东省建筑意外伤害保险工作导则〉的通知》（粤建管字[2004]132号）等文件规定办理。

④承包人必须购买整个施工期间全部现场机构雇用人员的人身意外伤害险（即建筑工程施工人员团体人身意外保险），所有保险费用由承包人承担。保险已含在合同价内，发包人不另行支付。工程所在地建设主管部门要求承包人必须办理的险种，该险种的保险费用已含在本合同价中；在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人也不承担承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他任何法律责任。

⑤工伤保险按《建筑业工伤保险条例》（云人社发[2015]188号）及《广东省工伤保险条例》执行。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：

①由于按合同条款规定的任何一种已投保的不可抗力（或发包人风险）造成的损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担。

②在工程施工期间，如因承包人未购买保险，而造成人员或设备的损害时，发包人有权由工程进度款中扣除相应金额（按照国家相关标准）向当事人代为赔偿。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款要求。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：如有，双方协商。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管辖权人民法院起诉。

附件一

工程质量保修书

发包人：（全称）云浮美神养殖有限公司

承包人：（全称）

为保证云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：   /   。

二、质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为贰年；4、供热、供冷系统工程为贰个采暖期、供冷期；5、市政工程为贰年；6、其他项目：绿化工程为贰年；

三、 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，保修费用从质量保证金内扣除。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保证金

质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部分《通用条款》第68条赋予的规定一致。

六、  其它

6.1  双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2  本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

- 合同法律效力

本合同作为云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

八、份数

本保修书壹式    份，甲、乙双方各执    份，代理机构执壹份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各存壹份。

发 包 人 （公章）：                       承 包 人 （公章）：

法定代表人（签字或盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日                            年    月    日

附件二

廉 政 合 同

发包人：（全称）云浮美神养殖有限公司

承包人：（全称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7  合同法律效力

本合同作为云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目（工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同壹式    份，甲、乙双方各执    份，代理机构执壹份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各壹份。

发 包 人：云浮美神养殖有限公司	承 包 人：

（公章） 	（公章）

法定代表人	法定代表人：

或委托代理人：（签章）    	或委托代理人：（签章）

地 址：	地 址：

电 话：	电 话：

开户银行：	开户银行：

帐 号：	帐 号：

邮政编码：	邮政编码：

电子邮箱：	电子邮箱：

附件三

云浮市建筑施工企业工人工资支付保证金

支付协议书

合同编号：

甲方（全称）：云浮美神养殖有限公司

乙方（全称）：

根据《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法的通知》（云府办[2016]17号）的有关规定,甲乙双方需在签订工程施工合同后，办理施工许可证前，到市人社部门指定的银行设立保证金专用账户，并足额存储工资保证金。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据项目实际情况，在施工合同（合同编号： ）基础上订立本协议明确工资保证金的提存及抵扣方式，具体内容如下：

一、甲方按照合同总造价的3%（即人民币    元，大写：人民币 ），一次性提取资金存入乙方工资保证金专用账户（下称该资金），具体金额及专用账户以人社部门核准为准。该资金直接在施工合同（合同编号： ）约定的工程预付款[按合同价（扣除暂列金额和安全生产文明施工措施费）的15%计]内扣减，视为甲方已向乙方支付了该金额的工程预付款。该资金的扣回或结算按工程预付款的相关规定处理。该资金作为乙方工人工资支付保证金，乙方不得挪作他用。

二、本协议生效后，即成为《建设工程施工合同》(以下简称施工合同)不可分割的组成部分，与施工合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作补充修改的条款之外，施工合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与施工合同有相互冲突时，以本协议为准。

本协议中的所有术语，除非另有说明，其定义与双方于    年   月  日签订的施工合同中的定义相同。

三、协议发生争议，双方当事人应及时协商解决，调解不成时，双方当事人同意向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

四、本协议壹式捌份，甲、乙双方各执肆份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：      （公章）                          乙方：      （公章）

法定代表人或委托代理人                        法定代表人或委托代理人

签字或盖章：                                  签字或盖章：

签订日期：     年   月   日

附件四

建设领域工人工资支付专用账户管理协议书

（另附）

甲方（建设单位或业主）：

乙方（施工企业）：

丙方（开户银行）：

丁方（人社部门）：

戊方（行业主管部门）：

为规范我市建设领域工人工资支付行为，预防和解决拖欠或克扣建设领域工人工资问题，维护劳动者合法权益，根据《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》和《云浮市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》的有关规定，现甲、乙、丙、丁、戊五方就甲方位于                         的                     工程项目的工人工资支付专用账户开户及监管等事项签订如下协议书，并承诺严格遵守，全面履行责任。

一、账户开立

（一）乙方以工程项目为单位，在丙方开立建设领域工人工资支付专用账户（简称：工资专户）用于支付工人工资，账户接受丁方、戊方的监管。

（二）工资专户对应的工程施工合同信息如下：

工程名称：

工程地址：

施工总包合同金额（单位：元）：

工资支付比例：

工程类别：

（三）本账户的资金专项用于支付上述工程项目的工人工资。本专户开户信息如下：

账户名称：

账号：

开户银行名称：

二、账户资金收入

本项目施工总包合同价      元人民币。在账户开立后，甲方按照施工总包合同及相关补充协议，按月按实际进度将工人工资款划入本专户（不低于工程进度款15%）。

三、账户资金支出

（一）本专户资金只能用于发放工人工资。

（二）丙方从本专户向工人个人账户发放工资时，应根据乙方和丙方共同签订的《代发工资协议》要求，由乙方向丙方提交加盖预留印鉴的代发工资汇总表（发放批次、总笔数、总金额）和经加密的工资明细表电子文件，丙方核验乙方提交的纸质文件与电子文件的批次、笔数、金额一致后，按乙方提交的工资明细表电子文件2个工作日内办理代发工资。

（三）分包单位委托乙方代发分包单位工人工资的，还应提交分包单位与乙方签订的《代发工资委托书》。

四、资金安全与账户监管

（一）丁方、戊方同意丙方作为乙方设立专用账户指定的银行。

（二）本专户不得提取现金，不得开通网上银行等电子支付渠道，办理单位结算卡时仅开通查询功能。除了转账划入施工项目对应分包单位的工资专户外，不出售支票等结算凭证。

（三）乙方不得使用本专户资金向没有纳入实名登记范围的工人发放工人工资。

（四）丙方向乙方支付的利息、违约金等必须划至本专户，不得划入其他账户。

（五）乙方授权丙方向县级以上人社部门、行业主管部门提供本专户相关信息，包括账户开立、变更、注销、流水、划账进度、异常信息以及主管部门要求的其他信息。

（六）丙方做好工人工资专用账户资金的管理工作，防止任何单位或个人擅自挪用。因过错导致工资保证金流失的，依法承担相应的法律责任；

（七）丁方、戊方查询专用账户资金情况时，丙方应当予以提供相应的服务；

（八）专用账户监管期间出现被司法行政机关等有关单位对该工人工资专用账户查封、冻结、扣划情况时，丙方按相关程序处理，同时必须立即书面通知甲、乙、丁、戊四方。如出现上述情况，由乙方承担一切法律责任。

六、账户注销

（一）乙方办理工人工资支付专用账户注销手续的，应当取得甲方对工程完工且施工单位已结清工人工资的确认意见，并征得人力社部门、行业主管部门审批同意，并向丙方出具《注销工人工资支付专用账户申请表》。

（二）乙方本专户工程已完工（或甲方与乙方解除施工合同关系）、且从事本工程的工人工资已足额支付，乙方可以办理本专户注销手续。本专户被注销后，账内余额归乙方所有。

（三）本协议终止的，乙方可办理本专户注销手续，丙方应当配合；本专户被注销时，丙方应当将账内余额归划转到乙方基本账户。

七、存款利率及计息规则

（一）存款利率依据中国人民银行公布的活期存款基准利率以及丙方有权审批部门审批同意的浮动幅度确定。如在本协议期内，人行调整活期存款基准利率，本协议基准利率同步调整；如遇国家实施存款利率市场化导致存款基准利率不存在的，本协议基准利率和浮动幅度由乙、丙双方重新协商确定。

（二）起息日：起息日自资金到达本专户之日起计算，按月/季/半年/1年结息，付息日为   日。丙方应在付息日将利息款划付至本专户。

（三）丙方在向乙方支付存款利息时，遵循中国人民银行关于人民币存款计息的规定办理。

本协议书一式五份，甲、乙、丙、丁、戊五方各执一份。

甲方法定代表人签章：                  乙方法定代表人签章：

甲方（印章）                          乙方（印章）

丙方负责人签章：                      丁方、戊方主要负责人签章：

丙方（印章）                   人力部门        行业主管部门

（印章）             （印章）

年   月   日

附件五

施工安全生产责任书

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合管理”的方针，进一步加强建筑施工安全生产管理，提高施工现场管理水平，落实各级安全生产责任制，完善各类安全防护设施，防止和减少生产安全事故，保障人身和财产安全，维护社会稳定，构建和谐社会。根据中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、等相关制度，制定本建筑施工安全生产责任书。

凡在云浮新区范围内的建设工程，施工单位(人员)必须云浮新区建设单位签订本责任书。

一、甲乙双方要认真贯彻执行安全生产的政策法规，强化安全意识，通过健全规章，加强防范，完善施工管理，发扬敢管、敢抓、敢处分的“三敢精神”，实现安全生产目标。

二、安全生产责任书期限：自进场施工至工程完工为止。

三、甲方责任及义务：

1、对安全生产工作进行整体布置，管理，负责开展日常的安全生产大检查，对发现的的问题及薄弱环节，督促限期整改。

2、对乙方提出的安全生产方面的问题，甲方应及时答复或三天内处理、解决。

3、向乙方及时传达上级、地方政府部门等关于安全生产的有关文件精神。

四、乙方责任及义务：

1、依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。

2、应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，检查中发现隐患或违章作业应及时停业整改。如有较大安全隐患必须及时向安全管理部门汇报，制定措施，按照“三定原则”落实。

3、认真贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律、法规，建立安全生产领导小组，健全安全生产管理网络，按照行业标准及规范组织实施。随工程进度各项安全防护设施及时到位。施工现场的道路、围挡、大门、消防设施、临时用电、办公室及其它临时设施均必须达到标准化施工的要求。

4、必须在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

5、工程总负责人、技术负责人、专职安全员、特殊工种人员均应具备相应资格，持证上岗。设置一名兼职安全员，负责参与安全生产活动，并及时建立安全台帐。

6、安全防护用品必须购置具有生产许可证、产品备案证，各项指标均应达到合格标准，严禁不合格防护用品进入施工现场。并建立劳动防护用品储存、发放台帐。

7、塔吊入场前应检查合格；基础开挖、钎探、隐蔽工程验收，塔身及各种限位保险装置齐全、有效，塔吊安装必须有资质，安装人员持证上岗。

8、应严格执行建筑工程安全分阶段核验制度。基础、主体、竣工阶段，应在自检合格的基础上报相关机构验收，合格后方可进行下道工序的施工。

9、严格执行《工伤事故报告和处理制度》，事故发生后，应在两小时内向建筑行政主管部门及当地政府报告事故详情，保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产。对事故现场进行拍照或录像。对事故的处理按照“四不放过”的原则处理，情节严重的追究其法律责任。

五、本责任书作为云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，壹式捌份，甲、乙双方各执肆份，自签定之日起生效。

甲方：                                       乙方：

(盖章)                                       (盖章)

法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日                                    年   月   日

# 第五章	工程清单（另 册）

# 第六章	图 纸（另 册）

# 第七章	投标文件格式

正本或副本

# 云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目

施工投标文件

商务文件

投	标	人： 	（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

日	期： 	年 	月 	日

# 目 录

一、投标函（见格式）

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标人声明

六、承诺书

七、投标保证金

八、资信与业绩资料

九、拟投入本工程项目班子人员简介

十、施工负责人和项目技术负责人的签名确认表

# 十一、需要提交的其他投标资料

一．投标函

（招标人全称）：

1.根据你方的云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目招标文件，参照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      （小写：￥       ）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在所规定的期限内完成通知要求的任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成全部工作，总工期为 XXX个日历天。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有），我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

投标人：             （盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）：        （签字 或盖章）

日 期：     年      月      日

二. 投标函附录

项目名称：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 是否响应（请“是”或“否”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 按招标文件规定 |  |  |
| 2 | 低价风险金 | 按招标文件规定 |  |  |
| 3 | 施工准备时间 | 按合同文件约定 |  |  |
| 4 | 误期违约金额 | 按招标文件规定 |  |  |
| 5 | 误期赔偿费限额 | 按合同文件约定 |  |  |
| 6 | 提前工期奖 | 按合同文件约定 |  |  |
| 7 | 提前工期奖限额 | 按合同文件约定 |  |  |
| 8 | 总工期 | 共（ ）个日历天 |  |  |
| 9 | 投标有效期 | （）日历天 |  |  |
| 10 | 投标保证金 | 人民币大写（）元 |  |  |
| 11 | 质量标准 | 合格 |  |  |
| 12 | 工程质量违约金最高限额 | 按合同文件约定 |  |  |
| 13 | 预付款金额 | 按合同文件约定 |  |  |
| 14 | 预付款保函金额 | 按合同文件约定 |  |  |
| 15 | 进度款付款 | 按合同文件约定 |  |  |
| 16 | 竣工结算款付款时间 | 按合同文件约定 |  |  |
| 17 | 保修期 | 按合同文件约定 |  |  |

投标人： 		（盖公章）

法定代表人或授权委托人： 	（签字或盖章）

日期：  年   月   日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年 	   月 	 日

经营期限：

姓名：	    性别：     	    年龄： 	         职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖单位公章。

投标人：（盖单位章）

日期：        年         月       日

注：

1．如果投标文件全部由法定代表人本人签署，则应按此格式提交法定代表人证明书。

2．投标人还需提供法定代表人的身份证复印件。

3.如果由被授权代理人签署投标文件，投标人应将此证明书附于授权书之后。

四.授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （签名或盖章）

身份证号码：                            .

委托代理人：                              （签名或盖章）

身份证号码：                              .

日期：     年     月     日

附：代理人身份证复印件并加盖公章。

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名或盖章；

2.如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名或盖章。

五、投标人声明

致：                  （招标人）

本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

一、本单位保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有下列情形之一：

1.被责令停业；

2.财产被接管或冻结，破产状态；

3.处于被取消或暂停投标资格的处罚期内，或被纳入不诚信投标企业名单；

4.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标；

5.以行贿谋取中标，或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

6.捏造事实、伪造证明材料投诉；

7.无故放弃中标的；

8.发生较大以上质量安全事故，或一年内发生两起一般安全生产事故；

9.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

10.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

四、保证参加投标的项目负责人没有在其他在建工程中担任项目负责人，否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

五、本单位声明不存在招标文件投标须知第1.4.3条所述情形。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意承担以下后果：

(1)取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；

(2)没收本单位在本项目中的投标担保金；

(3)同意将本单位纳入不诚信投标企业名单。

投标人：         （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：      （签名或盖章）

日    期：    年    月    日

- 六、承诺书

致承诺受理单位：                             （招标人）

我公司作为参与        （  项目名称  ）         招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：（统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与（项目名称）招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

投标承诺人：                                             （公章）

法定代表人（或授权代理人）：                       （签名或盖章）

日     期：          年          月____日

七、投标保证金

投标人应在此提供(1)投标人应在此提供转账凭单扫描件或复印件，并应保证转账凭单扫描件或复印件清晰可辨。或:(2)投标人应在此提供投标保函或投标保证保险的复印件(盖单位章)

后附: (1) 转帐凭单复印件或扫描件(并加盖单位章) , 或 (2)投标保函或投标保证保险的复印件( 盖单位章)

基本账户开户许可证的复印件或扫描件(盖单位章)、或提供基本存款账户编号

- 八、资信与业绩资料

1.投标人的基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 营业执照编号 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 基本账户账号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |

投标人： 	（盖公章）

日期：  年  月   日

注：各投标人按照自己的实际情况填写本表，于本表后附

1有效期内的营业执照复印件；

2有效期内的资质证书复印件；

3有效期内的安全生产许可证复印件；

2.投标人的资信业绩情况

- （1）企业资质等级为：                                 。

注：后附企业有效期内的资质证书复印件加盖公章。

- （2）投标人获得企业信用等级评价为 ：                                。

注：后附相关证明材料作为评审依据。

- （3）施工单位业绩：

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 类别 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 合同总投资 |  |
| 建安费 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.注：①时间以合同签订时间为准，工程费金额以合同为准，须同时提供中标通知书、施工合同关键页等作证明资料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.相关获奖证书

| 序号 | 嘉奖荣誉 | 获奖年度 | 嘉奖单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

- 本表后附获奖证书复印件加盖公章。

- 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人：              （盖公章）

日期：  年   月    日

九、拟投入本工程项目班子人员简介

项目名称：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目

| 职务 | 姓 名 | 职称级别 | 职称证号 | 上岗职业或职业资格证明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |
| 机管员 |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |

投标人： 	（盖公章）

日期：  年  月   日

说明：投标人根据自己单位的实际情况进行人员的配备，并于本表后附所有的证明材料。

十、施工项目负责人和项目技术负责人的签名确认表

本人姓名：        ，性别：        ，身份证证号：       ，已认真阅读 云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目 的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任施工项目负责人一职，并承担相应的责任。

本人姓名：            ，性别：        ，身份证证号：         ，已认真阅读 云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目 的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任项目技术负责人一职，并承担相应的责任。

投标人：                   （盖公章）

施工项目负责人：               （签字）

项目技术负责人：               （签字）

日 期： _____年____月____日

注：此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人亲笔签字确认。

十一、需要提交的其他投标资料

项目名称：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目

需要提交的其他投标资料

（除特别要求提供原件的材料外，提供复印件的须加盖公章）：

1.投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

2.投标人认为应该提交的其他资料。（格式自拟）

云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目

施工投标文件

商务部分-报价文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

## 一．投标报价说明

- 本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

- 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

- 措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

- 其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

- 本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

- 本报价的币种为人民币。

- 投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

- 二.工程量清单报价书

投标报价书由下列格式内容组成： - 1、 封面 - 2、 投标报价说明 - 3、 投标总价封面 - 4、 单位工程投标报价汇总表 - 5、 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 - 6、 总价措施项目清单与计价表 - 7、 其他项目清单和计价汇总表 - 8、 暂列金额明细表 - 9、 规费、税金项目清单与计价表 - 10、 承包人提供主要材料和工程设备一览表 说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否打印。

正本（或副本）

云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目

施工投标文件

实施方案

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月   日

注：由投标人自行选择是否编制，内容自拟，格式自拟。不编制的得分为 0，但不构成废标条件。

# 电子投标书包装袋封面

云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目

GDXJ2022GGK3037

施工投标文件

投标文件内容：电子投标文件部分（U盘）

投	标 人：

（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

## 投标文件(投标保函或投标保证保险)包装袋封面

云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目 施工投标文件 投标文件内容： 投标保函或投标保证保险 投 标 人： （盖公章）

附：开评标表格（附件表格仅供参考，可在实际操作过程中进行调整）

开标记录表

工程名称：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目                日 期：年 月 日

| 序号 | 投标人名称 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 投标总价（元） | 总工期（个日历天） | 投标单位经办人签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标担保类型（保险/保函/转账） | 保险/保函开具机构 | 保险/保函编号 | 法人证明书，授权委托书（如有） | 密封情况 | 标书盖章情况 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标单位代表签名：

招标代理机构代表签名：

形式性、资格性及响应性评审表

工程名称：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目                    日 期：	年 月 日

| 序号 | 投标人名称 | 形式评审 |  |  |  | 资格评审 |  |  |  |  |  |  | 响应性评审 |  |  |  |  | 符合性评审结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人名称 | 投标文件签字盖章 | 报价唯一 | 投标文件格式 | 营业执照 | 资质等级 | 安全生产许可证 | 法定代表人证明书、法人授权委托证明书（如果有）、投标人代表二代身份证； | 其他要求 | 投标保证金转账或电汇单原件(如采用网上银行转账的，需打印电子回单)，或投标保函原件，或投标保证保险原件 | “中国执行信息公开网”网页截图 | 工期 | 质量标准 | 投标有效期 | 投标保证金 | 投标报价 | 是否合格 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、符合要求的在表格内打“○”，不符合要求的在表格内打“×”，符合性评审结论用“合格”或“不合格”表示。2、全部符合要求的，符合性评审结论为“合格”，其中有一项不符合要求的，符合性评审结论为“不合格”，有半数以上评委认为不合格的投标人不得进入下一阶段的评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委（签名）：

形式性、资格性及响应性评审汇总表

| 序号 | 投标人名称 | 评标专家 |  |  |  |  | 评审结论为“通过”的百分率 （%） | 总体评审结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：各评标专家评审结论为通过的在表格内打“○”，为不通过的在表格内打“×”，总体评审结论用“通过或不通过”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目                   日 期： 年 月 日

评委（签名）：

通过审查的投标人汇总表

工程名称：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目

日    期：

| 序号 | 通过资格审查的投标人名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| ....... |  |
| 序号 | 不通过资格审查的投标人名称 |
| 1 |  |
| ...... |  |
| 否决情况说明 |  |

评委（签名）：

投标报价评审表

工程名称：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目          日	期：	年	月    日

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价评分（30分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标报价B（元） | 所有有效投标总价的算 术平均值A（元） | 偏差率的取值 | 投标报价得分F |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价得分按下式计算(得分保留到小数点后两位，小数点后3位四舍五入)。 F=30-(¦B-A¦÷A ×100×C) 偏差率 =100×¦投标人的投标总报价B－评标基准价A¦÷评标基准价A A为有效投标报价的算术平均值。B为各投标人的投标报价。 C为扣分系数，B>A时，C=1；当B≤A时，C=0.5 |  |  |  |  |  |

评委（签名）：

# 详细评审表

工程名称：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目          日	期：	年   月  日

| 序号 | 投标人名称 | 类似项目业绩 | 建筑专业施工单位荣誉 | 项目组织机构及施工方案 | 施工进度计划和保证措施 | 安全、文明施工、环保措施、质量保证措施 | 评审得分总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自2020年1月1日至投标截止日止，投标人承建过合同金额≧2000万总承包业绩的。每个业绩得1.5分。本项最高得9分。 注: ①时间以合同签订时间为准。若为EPC 工程，投标人须在项目实施中担任施工方。 ②须提供中标通知书、合同关键页作证明材料截图。 | （1）自2020年1月1日至投标截止日止，投标人曾获得过建设行政主管部门或同级协会颁发的“先进单位”称号的，得3分，本项最高得6分。 注:时间以获奖证书发证日期为准，投标人须提供相关证书复印件作证明材料。 （2）投标人获得AAA级“企业信用等级证书”的得6分;获AA级“企业信用等级证书”得5分:获A级“企业信用等级证书”得4分；人获得BBB级“企业信用等级证书”的得3分;获BB级“企业信用等级证书”得2分:获B级“企业信用等级证书”得1分。没有的不得分。本项最高得6分。 注:投标人须提供相关证书复印件作证明材料。 投标人获得有效期内并通过年审的质量管理体系认证证书（ISO）、环境管理体系认证证书（ISO）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO），每提供一份得3分。没有提供的不得分。本项最高得9分。 注：投标人须提供相关证书复印件作证明材料。 | 根据投标人对项目组织机构、施工方案的针对性、具体性、合理性、可行性予以评分。措施为优得14分；良得9分；差得4分；无措施得0分。本项最高可得14分。 | 根据投标人施工进度计划和保证措施的针对性、具体性、合理性、可行性予以评分，措施为优得13分；良得8分；差得3分；无措施得0分。本项最高可得13分。 | 根据投标人安全、文明施工、环保措施、质量保证措施的针对性、具体性、合理性、可行性予以评分，措施为优得13分；良得8分；差得3分；无措施得0分。本项最高可得13分。 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分说明: 各评分内容得分以评标委员会各成员的打分的平均值确定,平均值保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |  |

评委（签名）：

评审结果汇总记录表

工程名称：云安区生猪产业园—优质生猪标准化规模养殖基地项目             日	期：	年	月   日

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价得分 | 详细评审得分 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 评委推荐的中标候选人（前三位） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会（签名）： |  |  |  |  |  |  |