招标范围及规模：

工程建设地点位于广东省云浮市郁南县，项目路线总长6.260公里，道路等级为一级公路结合城市主干路，其中桩号 K0+000至K1+379段为40m宽、双向四车道布置，桩号 K1+379至K1+875段为30m宽、双向四车道布置（利用原路段），桩号K1+875至K4+280段为40m宽、双向四车道布置，桩号K4+280至K6+260段为50m宽、双向六车道布置，路面采用沥青混凝土。路基挖方约47.7万立方米，路基填方约57万立方米，边坡防护约7.34万平方米，特殊路基处理约3.81万平方米；新建沥青混凝土路面约14.81万平方米，新建人行道约7.83万平方米。新建缆线管沟约5.71公里，新建污水排水干管10.81公里，新建雨水排水干管约10.81公里，新建给水干管约4.3公里，新建通信管沟约1.3公里。

招标内容：

本次招标共分1个标段类别1个标段，具体见下表：

| 标段 类别 | 标段 | 里程范围 | 长度 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 （土建工程） |  | 起点交于城中路（S279），设计终点与省道 S266 连接 | 路线 全长 6.260km | 1.里程范围的路线、路基、路面、桥涵、隧道（不含通风、消防等附属设施预留预埋部分）、路线交叉的勘察设计；2.全线范围内的景观绿化的勘察设计； 3.沿线设施（含交通安全设施、声屏障等降噪音环保设计、管理、服务、养护、房屋建筑及相应的绿化景观工程）的勘察设计； 4.作为总体勘察设计单位负责协调全线总体勘察设计及文件汇总，编制总体工作大纲及各阶段勘察设计指导大纲、指导细则等、本项目设计标准化指导书和事先指导书，以及路线走廊带方案研究和技术经济论证（如有）。 上述勘察设计包括初勘、初测、初步设计（含技术设计，如有）、详勘、定测、专题研究报告（如有）、施工图设计、概预算和工程量清单（含清单预算）及施工专用技术规范文件编制、交通组织措施方案设计、征地拆迁图编绘、施工配合服务及后续服务工作等。 |

工期（交货期）：

勘察设计服务期限（具体详见专用合同条款 8.1.3 款）：勘察设计总工期75日历天。

合同签订后30日历天内，提交初步设计文件送审稿；

初步设计文件批复后45日历天内，提交主体土建工程施工图设计文件。

施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定2年；缺陷责任期2年。