附件 1：工程项目情况

新兴县2025年通建制村单车道改双车道工程和村道安防工程建设范围表

| 类别 | 主要标准和规模 | 主要工程内容 | 子项目计划工期（日历天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新兴县2025年通建制村单车道改双车道工程 | 1、新兴县稔村镇C434线力呈至云盏通建制村公路单车道改双车道工程：全长 2.017公里； | 项目路线全长2.017km，水泥混凝土路面4126.1m2，共设涵洞13道，其中3道盖板涵（1道清淤加长利用，2道清淤利用），10道圆管涵（2道加长利用，2道拆除重建，6道清淤利用），等级平面交叉1处。 | 施工计划工期：180 个日历天，缺陷责任期 365个日历天； |  |
|  | 2、新兴县里洞镇Y292线里洞至上盆山通建制村公路单车道改双车道工程：全长 3.586 公里； | 项目路线全长 3.586km，水泥混凝土路面 4190.3m2（含交叉），错车台 4 处，共设涵洞 26 道，其中 10 道盖板涵（1 道加长利用，9 道清淤利用），16 道圆管涵（6 道加长利用，2 道拆除重建，8 道清淤利用），等级平面交叉 1 处。 |  |  |
| 新兴县2025年村道安防工程 | 1、新兴县东成镇C056线（Y257线至思本）村道安防工程：路线全长0.742km。 | 主要实施内容为：交通标志、标线、道口标柱、示警桩、护栏等安全设施 | 施工计划工期：90 个日历天，缺陷责任期 365个日历天 |  |
|  | 2、新兴县东成镇C737线（十里旧村至十里新村）村道安防工程：路线全长0.581km。 |  |  |  |
|  | 3、新兴县东成镇C469线(Y257线至思本村)村道安防工程：路线全长0.751km。 |  |  |  |
|  | 4、新兴县东成镇C052线（上料至下料）村道安防工程：路线全长1.361km。 |  |  |  |
|  | 5、新兴县大江镇C184线（河新至茅坪田）村道安防工程：路线全长0.853km。 |  |  |  |
|  | 6、新兴县太平镇C080线（社圩至坳口）村道安防工程：路线全长1.229km。 |  |  |  |
|  | 7、新兴县太平镇C090线（凤山至良洞）村道安防工程：路线全长1.435km。 |  |  |  |
|  | 8、新兴县太平镇C472线（共成至邓村）村道安防工程：路线全长1.669km。 |  |  |  |
|  | 9、新兴县太平镇C668线（下山门至上山门）村道安防工程：路线全长0.572km。 |  |  |  |
|  | 10、新兴县六祖镇C129线（S276线至白水坑）村道安防工程：路线全长1.114km。 |  |  |  |
|  | 11、新兴县六祖镇 C131线（S276线至大厦）村道安防工程：路线全长0.768km。 |  |  |  |
|  | 12、新兴县六祖镇C221线（新屋至细宝田）村道安防工程：路线全长1.620km。 |  |  |  |
|  | 13、新兴县六祖镇C356线（X484线至剪洞一队）村道安防工程：路线全长0.519km。 |  |  |  |
|  | 14、新兴县六祖镇C440线（长岗至帛村）村道安防工程：路线全长1.338km。 |  |  |  |
|  | 15、新兴县六祖镇C445线（白马岗至山口）村道安防工程：路线全长1.279km。 |  |  |  |
|  | 16、新兴县里洞镇C486线（Y295线至高田村）村道安防工程：路线全长0.374km。 |  |  |  |
|  | 17、新兴县簕竹镇C161线（广高线至中间村）村道安防工程：路线全长2.055km。 |  |  |  |
|  | 18、新兴县簕竹镇C554线（中间村桥头至牛尾村）村道安防工程：路线全长0.899km。 |  |  |  |
|  | 19、新兴县车岗镇C099线（沙洞至大山脚）村道安防工程：路线全长1.583km。 |  |  |  |
|  | 20、新兴县车岗镇C212线（车头至车头村）村道安防工程：路线全长1.371km。 |  |  |  |
|  | 21、新兴县车岗镇C743线（小稳至平沙）村道安防工程：路线全长1.660km。 |  |  |  |
|  | 22、新兴县车岗镇C277线（朗头村委会至朗头二队）村道安防工程：路线全长0.968km。 |  |  |  |
|  | 23、新兴县天堂镇C194线（旱塘至朗仔）村道安防工程：路线全长1.393km。 |  |  |  |
|  | 24、新兴县天堂镇C244线（城南市场至旱塘四队）村道安防工程：路线全长0.880km。 |  |  |  |
|  | 25、新兴县天堂镇 C267线（龙岗至龙岗开发区）村道安防工程：路线全长1.178km。 |  |  |  |
|  | 26、新兴县河头镇C174线（湾边村委至桃园）村道安防工程：路线全长1.450km。 |  |  |  |
|  | 27、新兴县河头镇C696线（C173线至铜锣环村）村道安防工程：路线全长0.793km。 |  |  |  |
|  | 28、新兴县河头镇C239线(S113线至沙坪村)村道安防工程：路线全长0.540km。 |  |  |  |
|  | 29、新兴县天堂镇C198线（广高线至龙岗）村道安防工程：路线全长0.767km。 |  |  |  |