附件一

6.2项目驻场监理机构人员要求一览表

| 序号 | 拟任岗位 | 数量 | 岗位证书要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 1名 | ①具有有效期内的国家注册监理工程师证书，注册专业为市政公用工程，并在投标人本单位注册的监理工程师。②投标截止时间前三个月（即2025年9月至2025年11月）社保证明材料。 | 中标后未经招标人同意不得变更 |
| 2 | 专业监理工程师 | 2名 | ①具有有效期内的国家注册监理工程师证书或专业监理工程师资格，并在投标人本单位注册的监理工程师，专业为市政公用工程。②投标截止时间前三个月（即2025年9月至2025年11月）社保证明材料。 | 中标后未经招标人同意不得变更 |
| 3 | 监理员 | 至少5名 | ①经过监理业务培训，具有有效期内的监理员培训证书或有效期内的专业监理工程师资格证书，或有效期内的国家注册监理工程师证书。②投标截止时间前三个月（即2025年9月至2025年11月）社保证明材料。 | 中标后未经招标人同意不得变更 |
| 4 | 其他人员 |  | 由投标人根据实际情况自行配置 | 中标后未经招标人同意不得变更 |

注：①项目驻场监理机构人员均须在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核，如为广东省以外的投标人人员班子均须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”已登记备案。

②中标人履行本工程施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场建立项目监理机构。监理机构人员（含项目总监与其他监理人员）中标后不得变更，确须变更的，应符合《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）人员变更条件，且须经招标人同意、建设行政主管部门审核同意后方可变更。

③项目监理机构在完成委托监理合同约定的监理工作后可撤离施工现场。项目监理机构的组织形式和规模，应根据本工程招标文件规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。

6.3 项目监理机构的监理人员在全过程施工阶段监理中，必须对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督。为确保监理人员到位，本工程现场施工旁站最少监理人员参照下表配套。

| 工程类别 | 前期阶段 （人） | 设计阶段 （人） | 施工准备阶段（人） | 施工阶段（人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基础 阶段 | 主体 阶段 | 高峰 阶段 | 收尾 阶段 |
| 市政公用工程 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 |